# Falha de Backup | Plano técnico e passagem de bastão

Projeto Telecom • Release 4 • Sprint 2 • Versão inicial para revisão — 27/10/2026

Objetivo: orientar a construção do MVP Cisco no Ansible Automation Platform (AAP), registrar entregas da semana e permitir continuidade controlada durante 15 dias de ausência.

# 1. Resumo executivo

A R4 priorizou Falha de Backup em vez de Links com Falhas, buscando um fluxo padronizado, com diagnóstico, eventual correção autorizada, nova tentativa de backup no ItaúMon, confirmação do resultado e atualização/encerramento do incidente no ServiceNow. O recorte inicial é Cisco IOS e Cisco ASA; IOS-XE, IOS XR e NX-OS permanecem candidatos à expansão, sujeitos a compatibilidade e testes.

# 2. Estado atual — confirmado x pendente

| Confirmado até 27/10 | Ainda não validado / pendente |
| --- | --- |
| Discovery com Eduardo e KB KB0129466; critérios operacionais iniciais mapeados | Matriz final de decisões, exceções e permissões de alteração |
| Inventários Cisco IOS e ASA importados do ItaúMon e visíveis no AAP DEV | Alcance SSH e privilégio efetivo por host; credencial KL9 |
| Possibilidade de criar JTs com survey para testes isolados | EE/collections e testes de comandos em cada plataforma |
| Nova tentativa de backup é solicitada pelo ItaúMon no processo manual | Endpoint, autenticação, payload, retorno e consulta de status da API |
| Incidentes trazem hostname/IP e metadados no ServiceNow | Contrato de integração, gatilho, campos e autorização de encerramento |

# 3. Escopo inicial e limites

| Cenário | MVP / encaminhamento |
| --- | --- |
| Cisco IOS / Cisco ASA: conectividade, SSH, login, leitura de SCP e flash | Diagnóstico read-only; produzir evidências estruturadas |
| SCP desabilitado | Correção somente após aprovação, teste e política explícita por plataforma; caso contrário encaminhar |
| Backup falhou, mas acesso e pré-requisitos estão OK | Solicitar novo backup via ItaúMon; validar sucesso real antes de fechar |
| Falha de SSH/TACACS, equipamento inacessível | Registrar categoria e encaminhar; sem tentativa insegura de contorno |
| Flash insuficiente | Diagnosticar e encaminhar; sem exclusão automática de arquivos |
| GMUD, alteração de rota em vários equipamentos, falha física, mudanças recentes | Fora do MVP; encaminhamento com evidências |
| IOS-XE, IOS XR, NX-OS | Backlog de expansão, sem assumir equivalência de comandos |

# 4. Fluxo proposto do workflow AAP

ServiceNow (evento/INC) → normalizar e validar dados → identificar plataforma/host no inventário → pré-checks Cisco → decisão → [elegível] solicitar backup no ItaúMon → consultar resultado e data de último backup → registrar evidências → encerrar INC somente se sucesso comprovado; [não elegível/erro] registrar diagnóstico e encaminhar à operação.

Até a integração ficar disponível, executar manualmente os JTs em DEV por survey. Survey é mecanismo de teste, não contrato definitivo da integração.

# 5. Arquitetura sugerida do repositório

validate-backup/
  README.md
  playbooks/backup_cisco_ios.yml
  playbooks/backup_cisco_asa.yml
  playbooks/backup_workflow.yml  (orquestração futura)
  roles/backup_precheck_ios/tasks/main.yml
  roles/backup_precheck_asa/tasks/main.yml
  roles/backup_result/tasks/main.yml
  docs/contract.md  docs/runbook.md
  tests/fixtures/  (outputs sanitizados)

Os dois playbooks de plataforma podem compartilhar um contrato de resultado. Não duplicar lógica de ServiceNow/ItaúMon dentro dos playbooks de diagnóstico.

# 6. Contrato de entrada e saída — proposta

| Entrada (survey ou integração) | Uso / observação |
| --- | --- |
| incident_number | Opcional nos testes manuais; obrigatório no fluxo de incidente |
| device_hostname / device_ip | Identificador do host; validar contra inventário permitido |
| platform | cisco_ios ou cisco_asa; não confiar apenas em valor recebido externamente |
| dry_run | true como padrão; nenhuma mudança em configuração |
| allow_remediation | false por padrão; requer autorização operacional explícita |

Saída única (set_stats, sem segredos): incident_number, hostname, platform, connection_status, authentication_status, scp_status, flash_status, diagnostic_status, remediation_attempted, backup_requested, backup_verified, outcome, failure_category, evidence_summary, next_action. Estados recomendados: SUCCESS_VERIFIED, ACTION_REQUIRED, NOT_ELIGIBLE, TECHNICAL_ERROR, PENDING_BACKUP. A estrutura é proposta e deve ser alinhada com quem integrará ServiceNow.

# 7. Plano de execução — semana de 27 a 30/10

| Dia | Entrega visada | Critério de pronto / evidência |
| --- | --- | --- |
| Ter 27/10 | Definir estrutura Git, contrato I/O, comandos read-only por plataforma; validar EE/credencial | Repositório versionado, lista de comandos aprovada e JT/credencial identificados |
| Qua 28/10 | Criar playbook IOS e JT DEV com survey; teste em host autorizado | Job executa, retorna fatos estruturados e logs sem segredos |
| Qui 29/10 | Criar playbook ASA e JT DEV com survey; tratar falhas e diferenças | Job ASA testado; falha SSH/autenticação classificada corretamente |
| Sex 30/10 | Consolidar evidências, README, pendências e passagem de bastão | PR/commit, JTs, resultados, matriz de pendências e responsáveis registrados |

Metas condicionadas à liberação de credencial, alcance e EE. Se bloqueadas, entregar playbooks revisados e testes simulados/fixtures; não marcar validação em equipamento como concluída.

# 8. Plano para o time durante os 15 dias de férias

| Prioridade | Atividade delegável | Aceite / evidência esperada |
| --- | --- | --- |
| P0 | Validar credencial KL9, acesso e privilégio Cisco em DEV; registrar amostra IOS/ASA | Matriz host/plataforma/resultado, falhas e responsável |
| P0 | Concluir EE e collections necessárias, alinhadas à versão do AAP | Build identificável, dependências versionadas, JT executável |
| P1 | Mapear integração ServiceNow → AAP (trigger, autenticação, payload, retries) | Contrato documentado e teste controlado com incidente de homologação |
| P1 | Implementar normalização de payload e roteamento para inventário | Campos obrigatórios validados; rejeição de host não autorizado |
| P1 | Levantar e testar API ItaúMon para solicitar backup e consultar status | Endpoint/payload documentados; teste com autorização e evidência de sucesso/falha |
| P1 | Integrar JTs em workflow com saídas e rotas de erro | Fluxo E2E em DEV com casos positivo e negativo |
| P2 | Projetar retorno ao ServiceNow: work notes, estado, causa/solução | Campos e transições aprovados pela operação; teste sem fechamento indevido |
| P2 | Documentar runbook, rollback e observabilidade | Procedimento de suporte, logs, responsáveis e limitações conhecidos |

# 9. Dependências e decisões em aberto

Credencial: KL9 funciona em IOS e ASA? TACACS vs offline? Escopo e nível de privilégio?

Rede/Execution Environment: IG, SSH/22, collections (ex.: cisco.ios, cisco.asa, ansible.netcommon) e compatibilidade de versões.

Comandos por plataforma: SCP IOS (ip scp server enable), ASA (ssh scopy enable), flash e diferenças de sintaxe; confirmar com Eduardo antes de mudanças.

ItaúMon: autenticação, endpoint de reprocessamento, idempotência, timeout, polling e definição de backup concluído.

ServiceNow: origem do gatilho, formato do payload, tratamento de P1–P5, campo de evidências e regras para resolução/encerramento.

Mudanças: habilitar SCP é alteração persistente; precisa de autorização/GMUD? Quem aprova e quem executa?

Segurança: secrets apenas no Credential Store do AAP, no_log para dados sensíveis, acesso mínimo e auditoria.

# 10. Critérios de aceite do MVP fim a fim

Incidente válido recebido e host Cisco elegível localizado no inventário autorizado.

Pré-checks executados e resultados normalizados para IOS/ASA, com tratamento de erro sem interromper a rastreabilidade.

Nenhuma alteração de configuração ou remoção de arquivo sem autorização explícita.

Nova tentativa solicitada pelo ItaúMon com correlação ao incidente/host e retorno consultável.

Sucesso confirmado pelo ItaúMon (não apenas resposta HTTP 200 ou comando executado).

ServiceNow atualizado com ações/evidências; encerramento somente sob regra de negócio aprovada.

Cenários negativos encaminhados sem encerramento automático; reexecuções não geram ações duplicadas.

# 11. Checklist de handoff e acompanhamento

Link do repositório, branch/commit e PR; responsável técnico e revisor.

Nomes/IDs dos inventários, JTs, EE, credentials e IG — registrar sem expor segredos.

Hosts de teste autorizados e outputs sanitizados (sucesso, erro SSH, login, SCP ausente, flash insuficiente).

Mapa de pendências com dono, prioridade, bloqueio e data da próxima ação.

Ata/refinamento com Eduardo e aprovação dos critérios de encaminhamento.

Demonstração de execução em DEV e instruções para retomar após as férias.

# 12. Registro de progresso — preencher antes das férias

| Item | Status em 27/10 | Atualização / link / responsável |
| --- | --- | --- |
| Playbook Cisco IOS | Planejado | ____________________________ |
| Playbook Cisco ASA | Planejado | ____________________________ |
| JTs e surveys | Planejado | ____________________________ |
| Conectividade e credencial | Pendente validação | ____________________________ |
| Integração ServiceNow | Pendente discovery técnico | ____________________________ |
| API ItaúMon | Pendente discovery técnico | ____________________________ |
| Workflow E2E | Desenho proposto | ____________________________ |

Nota: esta documentação descreve planejamento e arquitetura proposta; não atesta execução de testes, disponibilidade de API ou autorização de mudanças ainda não confirmadas.