## Slide 1
TELECOM / R4 2026
Discovery concluído: caminho inicial definido
Refinamento com a Operação Telecom (Eduardo) • escopo controlado para a R4
DISCOVERY • FALHA DE BACKUP STATUS 23/10/2026 1 / 3
O que identificamos
Tratativa parte do acesso ao equipamento, seguida de nova tentativa de backup pelo ItaúMon e diagnóstico de SCP / armazenamento.
Oportunidade para o MVP
Cisco IOS e ASA como base inicial; automatizar verificações, correção simples e autorizada, nova tentativa de backup e validação.
Exceções fora do MVP
Falha física, credencial compartilhada, limpeza de arquivos, mudanças complexas e correções que exijam GMUD ou outras equipes.
Evoluções futuras (a avaliar)
Consulta a incidentes e CHGs no ServiceNow; outros sistemas Cisco (IOS-XE, IOS-XR, NX-OS); regras mais amplas de remediação.

## Slide 2
TELECOM / R4 2026
Protótipo AAP: inventário já disponível em DEV
Marco técnico da semana: plugin ItaúMon → inventário AAP executado com sucesso
DISCOVERY • FALHA DE BACKUP STATUS 23/10/2026 2 / 3
ITAÚMON
API + plugin de importação
AAP DEV • INVENTÁRIO
Hosts Cisco IOS e ASA importados
JOB / WORKFLOW AAP
Conectividade → diagnóstico
ITAÚMON • NOVO BACKUP
API e confirmação: a validar
DECISÃO / EVIDÊNCIAS
Sucesso ou encaminhamento
SERVICENOW
Encerrar só com backup validado
CONCLUÍDO Inventário IOS + ASA em DEV | PENDENTE Alcance, credencial KL9, API ItaúMon e contratos ServiceNow

## Slide 3
TELECOM / R4 2026
Próximos passos e dependências
Prioridade: transformar o inventário disponível em um MVP testável e seguro
DISCOVERY • FALHA DE BACKUP STATUS 23/10/2026 3 / 3
1 Validar acesso aos hosts
Testar alcance, SSH e autenticação; confirmar se a credencial KL9 atende.
2 Preparar execução no AAP
Ajustar EE, collections, inventários, variáveis e permissões por plataforma.
3 Construir o primeiro caminho E2E
Diagnóstico → ItaúMon → validação → evidência → ServiceNow.
Pontos de atenção
• API ItaúMon: acionamento e leitura do resultado
• Regras de correção SCP: autorização e idempotência
• ServiceNow: consulta, atualização e encerramento
• Falhas fora do escopo: registrar e encaminhar
• Expansão para outras plataformas: após validar MVP