## Slide 1
R4 Telecom | Discovery & Assessment — BADLINK-LAN e OSPF
Objetivo: fechar o BADLINK como blueprint end-to-end e aplicar o aprendizado ao segundo maior ofensor antes de escalar o backlog.
1 DISCOVERY
Entender operação atual regras • responsáveis • dor
2 AS-IS
Desenhar fluxo atual SNOW • AAP • APIs • rede
3 GAPS
Falhas • etapas manuais latência • duplicidades
4 TO-BE
Definir arquitetura alvo manter • integrar • migrar
5 BUILD + E2E
Refactor / implementação testes + evidências
6 BLUEPRINT
Documentar padrão medir ganho • reutilizar
BADLINK-LAN — fechar o blueprint
PRIORIDADE 1
• Consolidar consulta ItaúMon e contrato de retorno.
• Validar elegibilidade LAN/WAN e impedir roteamento incorreto.
• Revisar diagnóstico da interface, classificação e decisão do incidente.
• Padronizar falhas: conexão, autenticação, comando, ambiente e diagnóstico.
• Validar atualização do ServiceNow, work notes e cenários de encerramento.
• Executar testes isolados + E2E e registrar evidências.
Saída: fluxo referência + padrões reutilizáveis para Telecom.
OSPF — assessment do 2º maior ofensor
PRIORIDADE 2
• Mapear automação atual no Flow Designer e responsáveis operacionais.
• Identificar gatilho, entradas, decisões, dependências e integrações.
• Entender quais resultados são herdados/agrupados em Links com Falha.
• Levantar tratamento manual, exceções, tempo médio e principais falhas.
• Desenhar AS-IS e comparar com o blueprint criado no BADLINK.
• Definir TO-BE: manter no SNOW, integrar, refatorar ou migrar ao AAP.
Saída: decisão arquitetural + escopo/estimativa para implementação.
Gate de priorização: volumetria + tempo manual + impacto + complexidade + dependências + taxa potencial de resolução automática → próximo item do backlog