## Slide 1
Matriz de viabilidade | Candidatos Telecom
Priorizar resolução fim a fim via Ansible — avaliação preliminar, sem notas inventadas
TELECOM • R4 | DECISÃO TÉCNICA
1 / 2
CRITÉRIO
BADLINK WAN
HIGH CPU / MEMORY
EQUIPMENT DOWN
OSPF NEIGHBOR
Volume / impacto
Alto (BADLINK geral)
A validar
Alto
Alto
Base técnica no AAP
LAN como referência
Fluxo existente
A validar
A validar
Diagnóstico via Ansible
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Ação corretiva segura
A validar
A validar
A validar
A validar
Resolução end-to-end
A validar
A validar
A validar
A validar
Dependências externas
A mapear
A mapear
A mapear
A mapear
PONTO DE DECISÃO
Qual cenário pode ser diagnosticado, tratado e encerrado automaticamente, com regras validadas?

## Slide 2
Proposta de execução | R4 Telecom
BADLINK WAN como hipótese inicial; seleção condicionada à viabilidade end-to-end
TELECOM • R4 | DECISÃO TÉCNICA
2 / 2
SPRINT 1 | 05–23 OUT
Discovery focado + Primeiro workflow
Validar cenários resolvíveis; mapear AS-IS, contratos e dependências; iniciar AAP.
SPRINT 2 | 26 OUT–13 NOV
Primeiro cenário fim a fim
Implementar diagnóstico, decisão, ação autorizada e atualização/fechamento no ServiceNow.
SPRINT 3 | 16 NOV–04 DEZ
Homologação + Ampliação
Testes E2E, tratamento de exceções, evidências e métricas de resolução.
GATE DE DECISÃO
Se não houver cenário WAN viável, selecionar outro incidente Telecom sem perder a sprint.
ACEITE PARA O KR
Execução autônoma de um cenário delimitado + evidência + resultado no chamado.
Responsabilidades: Automação lidera arquitetura/implementação; Telecom valida regras e ações; liderança confirma aderência ao KR.